**ИНФОРМАЦИЯ**

**о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Грачевского муниципального округа, выделенных администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края на реализацию муниципального контракта № 3260600928424000008 по выполнению работ по обустройству детской площадки по ул. Северная в с. Грачевка Грачевского муниципального округа Ставропольского края», о выявленных при его проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях**

**Основание для проведения контрольного мероприятия:** требование Прокуратуры Грачевского района от 09.04.2025 № 20070009-7/2-02-2025/528-25-20070009, п. 2.9 плана работы Контрольно-счетной комиссии Грачевского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год, распоряжение КСК ГМО СК от 12.05.2025 № 24.

**Цели контрольного мероприятия:**

* Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Грачевского муниципального округа, выделенных администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края на реализацию мероприятий по благоустройству детских площадок в муниципальных округах и городских округах в 2024 году.

**Предмет контрольного мероприятия:**

* соглашения, муниципальные договоры (контракты), платежные и иные документы, подтверждающие обоснованность произведенных расходов, данные бюджетного учета и сформированная на их основе бухгалтерская (бюджетная) отчетность;
* документы, формируемые при планировании и осуществлении закупок, информация, размещенная на официальных сайтах Российской Федерации в сети интернет www.zakupki.gov.ru и www.bus.qov.ru, на сайте учреждения;
* иные документы и материалы, относящиеся к теме проверки.

**Объект (объекты) контрольного мероприятия:**

- администрация Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

**Проверяемый период:** 2024 год.

**Срок проведения основного этапа контрольного мероприятия: с 13 мая по 11 июня 2025 года**.

**Выявленные нарушения:**

В соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), одобренным Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 22 декабря 2021 г., протокол № 11-СКСО, выявлено 4 вида нарушений:

* нарушения при определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта (договора);
* внесение изменений (невнесение изменений) в контракт (договор) с нарушением требований, установленных законодательством Российской Федерации;
* приемка и оплата поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги в случае несоответствия этих товара, работы, услуги либо результатов выполненных работ условиям контракта;
* неприменение мер ответственности по контракту (договору).